2017.11.30.

Projekt megvalósítója: Szentpéterszeg Községi Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szentpéterszeg településen”

Tájékoztató pályázati projekt előrehaladtáról

2017.06.15.-én a Széchenyi 2020 program keretében, 40 millió forint összegű európai uniós támogatás segítségével megkezdődött Szentpéterszegen a háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaorvosi ellátást és védőnői tanácsadó szolgáltatást magába foglaló épület felújítása és kibővítése. A projektet a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00007 kódszámú pályázat keretében Szentpéterszeg Községi Önkormányzata valósítja meg. A beruházás keretében az épület felújításán és bővítésén túl az intézet működéséhez szükséges eszközök beszerzésére és megújuló energiát termelő napelem rendszer, és napkollektoros rendszer telepítésére is sor fog kerülni.

2017. 11. 30. napján a projekt elérkezett az első mérföldkövéhez. Az első mérföldkő elérésekor a projekt 50 % -ban megvalósításra került.

További információ kérhető:

Olajos Mihály polgármester

Elérhetőségek:

telefonszám: +36/54/416-911

e-mail cím: szentpeterszeghivatal@korosmenti.hu